РОАДМАП ПРОЕКТА

Парсер квалификации компаний-клиентов

на базе Rusprofile.ru + ИИ-анализ сайтов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Клиент | Компания сувенирной продукции |
| Бюджет разработки | 30 000 ₽ (аванс 50% = 15 000 ₽) |
| Ежемесячные расходы клиента | 9 000 – 11 000 ₽/мес |
| Технологии | Python, Telegram Bot, Google Sheets API, OpenAI API |
| Итого этапов | 3 этапа (MVP → ИИ → Масштабирование) |

# 🏗 Архитектура системы

Система состоит из трёх независимых слоёв, которые работают вместе:

| Слой | Назначение | Технологии |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | Управление парсером: выбор параметров, запуск, просмотр статуса | Telegram Bot / Mini App |
| Ядро (парсер) | Сбор данных с Rusprofile, обход сайтов компаний, ИИ-анализ | Python, Playwright, OpenAI API |
| Хранилище | Сохранение результатов для звонаря | Google Sheets |

# 📱 Выбор интерфейса — рекомендация

## Почему Telegram Mini App, а не обычный бот с кнопками

Задача клиента — выбирать фильтры (регион, ОКВЭД, оборот и т.д.). Это удобно делать через визуальный интерфейс, а не через цепочку кнопок. Вот сравнение:

| Критерий | Обычный бот (кнопки) | Telegram Mini App ✅ Рекомендую |
| --- | --- | --- |
| Выбор фильтров | Линейно, по одному — неудобно | Все фильтры на одном экране |
| Визуальность | Текст и кнопки | Полноценный веб-интерфейс внутри Telegram |
| Переход на веб | Нужна отдельная разработка | Mini App = уже веб, переделка минимальна |
| Время разработки | 2–3 дня | 4–5 дней, но масштабируется бесплатно |
| UX для клиента | Неудобно при 10+ параметрах | Привычно как любой сайт |

Вывод: сразу делаем Telegram Mini App. Это займёт на 1–2 дня дольше, но клиент получит удобный интерфейс и не придётся переделывать позже.

# 🟢 ЭТАП 1 — Парсинг Rusprofile + Google Sheets + Интерфейс

Срок: 4–5 дней   |   Результат: рабочий парсер с интерфейсом и выгрузкой в таблицу

## 1.1 Анализ Rusprofile и доступные фильтры

Rusprofile предоставляет расширенный поиск со следующими параметрами (доступны с платным аккаунтом):

| Группа фильтров | Параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Регион | Выбор из списка субъектов РФ (85 регионов) | Мультивыбор |
| Вид деятельности | ОКВЭД — код или название (основной + доп.) | Поиск по коду или словам |
| Финансы | Выручка за год (от/до), прибыль (от/до) | Данные ФНС/Росстат |
| Размер компании | Микро / малый / средний / крупный бизнес | По критериям ФНС |
| Тип организации | ООО, АО, ИП, НКО и др. | Мультивыбор |
| Контакты | Наличие телефона / сайта / email | Фильтр для звонаря |
| Статус | Действующая / ликвидируется / банкрот | По умолчанию — действующие |
| Надёжность | Индикаторы риска Rusprofile | Низкий/средний/высокий риск |

## 1.2 Технический план парсинга

- Авторизация через аккаунт клиента (cookie-сессия или логин/пароль)

- Применение фильтров через URL-параметры расширенного поиска

- Пагинация: обход всех страниц результатов (по 20–50 компаний на страницу)

- Сбор данных по каждой компании:

- Название, ИНН, ОГРН

- Регион, город, адрес

- ОКВЭД (основной + дополнительные)

- Выручка, прибыль (последний год)

- Телефон, email, сайт (если есть)

- Статус компании

- Защита от блокировки: задержки между запросами, ротация User-Agent

- Сохранение сессии — не нужно заново логиниться каждый раз

## 1.3 Выгрузка в Google Sheets

Структура таблицы для звонаря:

| Столбец | Откуда берётся | Пример |
| --- | --- | --- |
| Название | Rusprofile | ООО «Ромашка» |
| ИНН | Rusprofile | 7701234567 |
| Регион | Rusprofile | Москва |
| ОКВЭД | Rusprofile | 46.90 — Оптовая торговля |
| Выручка | Rusprofile | 12 500 000 ₽ |
| Телефон | Rusprofile | +7 (495) 123-45-67 |
| Сайт | Rusprofile | romashka.ru |
| Email | Rusprofile | info@romashka.ru |
| Статус ИИ | Этап 2 | ✅ Подходит / ❌ Не подходит |
| Комментарий ИИ | Этап 2 | Есть раздел корпоративных подарков |
| Дата парсинга | Авто | 27.03.2025 |

## 1.4 Telegram Mini App — интерфейс выбора параметров

Клиент открывает бота → нажимает кнопку → открывается Mini App с формой:

- Шаг 1 — Регион: выпадающий список с поиском (все регионы РФ)

- Шаг 2 — ОКВЭД: поиск по коду или ключевому слову (напр. «торговля», «производство»)

- Шаг 3 — Финансы: ползунки или поля «выручка от/до»

- Шаг 4 — Фильтры: тип компании, наличие сайта/телефона

- Шаг 5 — Кнопка «Запустить парсинг»

- Статус: прогресс-бар («Найдено 340 компаний, обработано 120»)

- Результат: ссылка на Google Sheets с выгрузкой

## 1.5 Задачи Этапа 1 — детализация

| № | Задача | Срок | Технологии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Настройка авторизации на Rusprofile через аккаунт клиента | День 1 | Python, Playwright/Requests |
| 1.2 | Парсер списка компаний с пагинацией и всеми фильтрами | День 1–2 | Python, BeautifulSoup/Playwright |
| 1.3 | Интеграция с Google Sheets API (запись данных) | День 2 | Python, gspread |
| 1.4 | Telegram Bot — базовая структура и команды | День 3 | Python, aiogram 3 |
| 1.5 | Mini App — фронтенд формы выбора параметров | День 3–4 | HTML/JS, Telegram Web App SDK |
| 1.6 | Связка Mini App → парсер → Sheets (полный цикл) | День 4–5 | Python |
| 1.7 | Тестирование на реальных данных Rusprofile | День 5 | — |

# 🟡 ЭТАП 2 — ИИ-квалификация компаний по сайтам

Срок: 3–4 дня после Этапа 1   |   Результат: парсер читает сайты и решает «подходит/нет»

## 2.1 Логика ИИ-квалификации

После сбора списка парсер автоматически:

- Берёт компании у которых есть сайт из списка

- Загружает главную страницу сайта (и страницу «О компании» если есть)

- Отправляет текст в GPT-4o-mini с промптом квалификации

- ИИ возвращает вердикт: ✅ Подходит / ❌ Не подходит + краткое объяснение

- Результат записывается в Google Sheets в столбцы «Статус ИИ» и «Комментарий»

## 2.2 Промпт квалификации (логика для ИИ)

Критерии «подходит» для сувенирной продукции:

- Есть сотрудники / команда (более 10–20 человек)

- Проводят корпоративные мероприятия / праздники

- Есть упоминания подарков, сувениров, брендирования

- Компания имеет бренд и корпоративный стиль

- Сфера: торговля, производство, IT, финансы, медицина, ритейл

Критерии «не подходит»:

- ИП-одиночки без сотрудников

- Строительство, сельское хозяйство, ЖКХ (низкий спрос)

- Бюджетные организации (долгие тендеры)

- Сайт нерабочий или пустой

## 2.3 Производительность и стоимость

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость | ~1 000–1 500 сайтов в день |
| % квалифицированных | 15–25% (150–350 контактов/день) |
| Стоимость ИИ на 500 сайтов | ~150 ₽ (GPT-4o-mini) |
| Стоимость ИИ в месяц (активное использование) | 3 000–5 000 ₽ |

## 2.4 Задачи Этапа 2

| № | Задача | Срок | Технологии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Загрузка и извлечение текста с сайтов компаний | День 1 | Python, Playwright, BeautifulSoup |
| 2.2 | Обработка ошибок: нет сайта, сайт недоступен, JS-сайты | День 1–2 | Python |
| 2.3 | Интеграция с GPT-4o-mini API, написание промпта | День 2 | Python, OpenAI API |
| 2.4 | Запись результатов квалификации в Google Sheets | День 2–3 | Python, gspread |
| 2.5 | Фильтр в Mini App: «Только квалифицированные» / «Все» | День 3 | HTML/JS |
| 2.6 | Тестирование на 100+ реальных компаниях | День 3–4 | — |

# 🔵 ЭТАП 3 — Масштабирование: дополнительные источники

Срок: планирование сейчас, реализация после Этапов 1–2   |   Отдельный договор

## 3.1 Дополнительные источники данных

| Источник | Что даёт | Сложность | Ориентировочная цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 2GIS | Компании по городу/рубрике, контакты, геолокация | Средняя | 15 000–20 000 ₽ |
| Яндекс.Бизнес | Локальные компании, отзывы, фото, сотрудники | Средняя | 15 000–20 000 ₽ |
| HH.ru / SuperJob | Вакансии = компании которые растут и нанимают | Лёгкая | 10 000–15 000 ₽ |
| СБИС / Контур.Фокус | Альтернатива Rusprofile, другие данные | Средняя | 20 000–25 000 ₽ |
| Социальные сети (ВКонтакте) | Корпоративные сообщества, размер компании | Высокая | 25 000–35 000 ₽ |
| Официальный сайт ФНС (ЕГРЮЛ) | Бесплатная альтернатива без ограничений | Лёгкая | 10 000 ₽ |

## 3.2 Стратегия приоритизации источников

- Приоритет 1 (быстро): HH.ru — компании с вакансиями = живые и растущие = идеальные клиенты

- Приоритет 2: 2GIS — отличная геолокация, удобен для регионов

- Приоритет 3: Яндекс.Бизнес — дополняет контактами и рубриками

- Приоритет 4: объединение данных из нескольких источников в единую базу

# ⚙️ Стек технологий

| Компонент | Технология | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Язык | Python 3.11+ | Основной язык всей системы |
| Парсинг (статика) | Requests + BeautifulSoup | Быстрый парсинг HTML-страниц |
| Парсинг (JS-сайты) | Playwright | Рендеринг JavaScript-сайтов компаний |
| Telegram Bot | aiogram 3 | Современный async-фреймворк для ботов |
| Mini App фронтенд | HTML + Vanilla JS + Telegram Web App SDK | Без лишних зависимостей, быстро |
| Google Sheets | gspread + google-auth | Запись результатов для звонаря |
| ИИ-квалификация | OpenAI API (GPT-4o-mini) | Дешёво и достаточно умно для задачи |
| Хранение сессий | JSON-файл или SQLite | Не логиниться каждый раз |
| Сервер | Beget VPS (Ubuntu) | 1 000 ₽/месяц, стабильная работа |
| Планировщик задач | APScheduler или cron | Автозапуск парсера по расписанию |

# 📅 Общий таймлайн

| Этап | Задачи | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 | Парсинг Rusprofile + Sheets + Mini App | 5 дней | 🟢 Старт сейчас |
| Этап 2 | ИИ-квалификация сайтов | 4 дня | 🟡 После Этапа 1 |
| Сдача клиенту | Тест + обучение + документация | 1 день | — |
| Сопровождение | Мониторинг, обновления, докрутка | Постоянно | 5 000 ₽/мес |
| Этап 3 | Дополнительные источники | По договору | 🔵 Отдельно |

# 💰 Итоговый бюджет проекта

| Статья | Единоразово | Ежемесячно | Кто платит |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка (Этапы 1–2) | 30 000 ₽ | — | Клиент → вам |
| Сервер Beget VPS | — | 1 000 ₽ | Клиент |
| OpenAI API (GPT-4o-mini) | — | 3 000–5 000 ₽ | Клиент |
| Google Sheets | — | Бесплатно | — |
| Сопровождение | — | 5 000 ₽ | Клиент → вам |
| ИТОГО расходы клиента | 30 000 ₽ | 9 000–11 000 ₽ | — |

Документ подготовлен как внутренний роадмап разработки